**14.03**.**2018 № 168**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БАЯНДАЙ»**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

**(в редакции Решение Думы МО «Баяндай» от 10.09.2019 г. № 38)**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАЯНДАЙ» НА 2018-2024 ГОДЫ»**

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2020 годы, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации муниципальных программ формирование современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 г. № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы », руководствуясь Уставом муниципального образования «Баяндай», Дума муниципального образования «Баяндай»,

**РЕШИЛА:**

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Баяндай» на 2018-2024 годы» (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наш Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации МО «Баяндаевский район» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Администрации муниципального образования «Баяндай» Борхонова А.А.

Председатель Думы Ю.С. Манжуев

Глава муниципального образования А.А. Борхонов

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

# «Формирование современной городской среды

# муниципального образования «Баяндай»

# на 2018-2024 годы»

**(в редакции Решение Думы МО «Баяндай» от 10.09.2019 г. № 38)**

Баяндай, 2018 год

1. **Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды муниципального образования «Баяндай» на 2018-2024 годы» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Баяндай» |
| Участники муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Баяндай» |
| Подпрограммы муниципальной программы | Выделение подпрограмм не предусмотрено |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Баяндай» |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.2. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.3. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории.  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий;- площадь благоустроенных общественных территорий;- доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий;- площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя;- количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве не позднее 2020 года объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании), в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории муниципального образования «Баяндай»;- количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, по которым проведена инвентаризация территории;- количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории муниципального образования «Баяндай». |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет: 39587,78 тыс. руб., из них средств:местного бюджета 1183,3 тыс. руб.;областного бюджета 38404,48 тыс. руб.;**на 2018 год 34603,38 тыс. руб.**, из них средств:местного бюджета 1038,1 тыс. руб.;областного бюджета 33565,28 тыс. руб.;**на 2019 год** **1246,1** тыс. руб., из них средств:местного бюджета 36,3 тыс. руб.;областного бюджета 1209,8 тыс. руб.;**на 2020 год 1246,1** тыс. руб., из них средств:местного бюджета 36,3 тыс. руб.;областного бюджета 1209,8 тыс. руб.;**на 2021 год** **1246,1** тыс. руб., из них средств:местного бюджета 36,3 тыс. руб.;областного бюджета 1209,8 тыс. руб.;**на 2022 год** **1246,1** тыс. руб., из них средств:местного бюджета 36,3 тыс. руб.;областного бюджета 1209,8 тыс. руб.; **на 2023 год 1246,1** тыс. руб., из них средств:местного бюджета 36,3 тыс. руб.;областного бюджета 1209,8 тыс. руб.; **на 2024 год1246,1** тыс. руб., из них средств:местного бюджета 36,3 тыс. руб.;областного бюджета 1209,8 тыс. руб. |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы | 1. Благоустройство общественных территорий. 2. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.3. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения |

**2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы, проблемы**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Баяндай» на 2018-2024 годы» решает вопросы комплексного благоустройства территории МО «Баяндай», учитывает необходимость обеспечения благоустройства и повышение уровня комфортности территорий поселения, создания условий для дальнейшего развития городской среды, генерирующей положительное эмоциональное восприятие села.

Село Баяндай является административным центром Баяндаевского района. Населения с. Баяндай составляет 3700 человек. Инфраструктуру МО «Баяндай» составляют многочисленные государственные и муниципальные учреждения районного значения, а также иные учреждения, которые оказывают услуги населению. Ведется активное строительство новых жилых домов усадебного типа.

Характеристика сферы благоустройства муниципальных территорий общего пользования. Внешний облик населенного пункта, его эстетичный вид, во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения. На территории села Баяндай имеются двадцать общественных территорий, для обеспечения их благоустройства целесообразно проведение следующих мероприятий: озеленение, уход за зелеными насаждениями; оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами; устройство пешеходных дорожек, освещение территорий, в т.ч. декоративное; обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора; оформление цветников; обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В самом центре села Баяндай растет сосновая роща, со всех сторон граничащая с жилыми домами. Площадь Сосновой рощи составляет 65163 кв.м. Сосновая роща - уникальный природный комплекс, где произрастает большое количество разнообразных деревьев и кустарников. Администрация МО «Баяндай» оформила земельный участок, где располагается роща в муниципальную собственность, под размещение Парка отдыха, собственными силами проводим ремонт ограждения и уборку территории. В роще полностью отсутствуют элементы благоустройства: дорожки, скамейки, детские площадки и.т.д., необходимо комплексное благоустройство.

До настоящего времени в МО «Баяндай» благоустройство общественных пространств, строительства и ремонта проездов тротуаров, линий освещения осуществлялись в рамках отдельных мероприятий, проводимых администрацией МО «Баяндай». В 2015 году администрация муниципального образования «Баяндай» приняла участие в общественно значимом некоммерческом проекте с участием граждан, проживающих в сельском поселении. Получили грант от Министерства сельского хозяйства Иркутской области. В рамках реализации проекта создали Парк отдыха по ул. Полевая, 7А, где посадили деревья и разместили детскую спортивно-игровую площадку. По реализации мероприятий перечня народных инициатив приобретены и установлены две детские площадки, построен сельскохозяйственный рынок, ягодно-грибной рынок.

Трудовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству муниципальных территорий общего пользования в муниципальном образовании заключается в проведении ежегодных весенних месячников по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории сельского поселения, субботников, проведению ежегодных смотров - конкурсов по благоустройству территории индивидуальных жилых домов.

Данные направления деятельности по большей части действовали разрозненно, то есть преимущественно учитывали задачи и механизмы реализации отдельно взятых программ и мероприятий. В связи с этим не представлялись возможным реализация единой цели по обеспечению и повышению уровня комфортности и благоустройства территорий села Баяндай и оценка эффективности соответствующих данной цели поставленных задач.

Основными задачами по созданию комфортной городской среды являются благоустройство общественного пространства и улучшение внешнего облика села путем улучшения архитектурных решений, реализации инвестиционных проектов на принципах муниципально-частного партнерства, а также привлечение на их реализацию финансовых ресурсов из разных источников.

Ключевую роль в создании и управлении городской средой играет участие жителей села в обсуждении проектов благоустройства общественных территорий (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий). С целью повышения роли общественности в создании и управлении городской средой необходима активизация применения практики социологических и иных исследований, предваряющих проектирование благоустройства сельских пространств, а также расширение практики привлечения населения, коммерческих и некоммерческих организаций к их проектированию и преобразованию. Должен быть обеспечен принципиально новый уровень взаимодействия с общественностью при принятии решений, касающихся городской среды и учет результатов общественных слушаний при принятии решений.

Реализация муниципальной программы позволит повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Сведения о текущих показателях (индикаторах) состояния благоустройства в муниципальном образовании» Баяндай» за период, составляющий не менее 3 лет, предшествующих году начала реализации муниципальной программы, представлены в табл. 1.

Табл. 1

**Сведения о текущих показателях (индикатора) состояния благоустройства в муниципальном образовании «Баяндай»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Всего по МО** | **Значения показателей по годам** |
| **2015** | **2016**  | **2017**  |
| 1. | Общее количество и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные, пр.) | ед./кв.м. | 20 | 15 | 17 | 20 |
| 2.  | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.  | Площадь благоустроенных общественных территорий | га | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя  | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |

**3. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства, цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации муниципальной программы**

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства – Конституции Российской Федерации. Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства определены в приоритетном проекте Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды», утвержденном Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10). Проект включает создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств (площадей, улиц, набережных и др.) при широком общественном обсуждении дизайн-проектов благоустройства территорий.

Основным направлением муниципальной политики в сфере благоустройства является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий комфортности на территории муниципального образования, создание привлекательной городской атмосферы для жителей, а также привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства общественных территорий.

Цель муниципальной программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Баяндай».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.

 2. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

3. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в таблице 2.

# Табл. 2

# Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей****2018 год** | **Значения показателей****2019 год** | **Значения показателей****2020 год** | **Значения показателей****2021 год** | **Значения показателей****2022 год** | **Значения показателей****2023 год** | **Значения показателей****2024 год** |
| 1 | Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий | ед. | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Площадь благоустроенных общественных территорий | га. | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | кв.м. | 3,4 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 5 | Количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве не позднее 2020 года объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании), в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории муниципального образования |  | 9 | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, по которым проведена инвентаризация территории | ед. | 500 | 624 |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории муниципального образования «Баяндай» | ед. | 16 | 7 |  |  |  |  |  |

Срок реализации муниципальной программы: 2018-2024 годы.

**4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Муниципальная программа включает следующие мероприятия:

Мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий.

Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территориях общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Общественные территории – это территории соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году (приложение 1), формируется исходя из физического состояния общественной территории, определенного по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Очередность благоустройства общественных территорий определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Баяндай».

Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в который включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, утверждается постановлением администрации муниципального образования «Баяндай».

 Мероприятие 2. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству (приложение 2), формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляется не позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) указанных объектов, земельных участков), в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования «Баяндай», на основании заключенных соглашений с администрацией муниципального образования «Баяндай».

 Мероприятие 3. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее – ИЖС).

 Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводятся инвентаризационной комиссией, созданной муниципальным правовым актом, в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

 Мероприятие 4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Адресный перечень ИЖС, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года (приложение 3), формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, осуществляется не позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (собственников (землепользователей) земельных участков) в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования «Баяндай», на основании заключенных соглашений с администрацией муниципального образования «Баяндай».

«Мероприятия по благоустройству территорий реализуются с учетом:

проведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ (срок обсуждения – не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов изменений в муниципальную программу), в том числе при внесении в них изменений;

учета предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу, в том числе при внесении в нее изменений;

обеспеченности в срок до 1 марта года предоставления субсидий проведение общественных обсуждений и определение территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий;

завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы, отобранных по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий;

осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

обязательного установления минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий;

заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидий – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

проведения соответствующего мероприятия с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

 Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы подлежит внесению в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства.

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Основанием для привлечения средств федерального бюджета, средств субсидий из областного бюджета является государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды на
2018-2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2017 года № 568-пп.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 38404,48 тыс. руб.

 Табл. 3.

|  |  |
| --- | --- |
| **Период реализации программы**  | **Объем финансирования, тыс. руб.**  |
| **Финансовыесредства, всего** | **В том числе по источникам:** |
| **МБ** | **ОБ** | **Иные источники** |
| **Всего за весь период** | **38587,78** | **1183,3** | **38404,48** |  |
| **в том числе по годам:** |  |  |  |  |
| **2018 год** | **34603,38** | 1038,1 | 33565,28 |  |
| **2019 год** | **1246,1** | 36,3 | 1209,8 |  |
| **2020 год** | **1246,1** | 36,3 | 1209,8 |
| **2021 год** | **1246,1** | 36,3 | 1209,8 |
| **2022 год** | **1246,1** | 36,3 | 1209,8 |
| **2023 год** | **1246,1** | 36,3 | 1209,8 |
| **2024 год** | **1246,1** | 36,3 | 1209,8 |

**6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с рисками, обусловленными как внутренними факторами (организационные риски), так внешними факторами (изменения законодательства и внешней экономической ситуации и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы, приведена в таблице 4:

Табл. 4

**Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Описание рисков** | **Меры по снижению рисков** |
| **1.** | **Риски изменения законодательства** |
| 1.1. | Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы. | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативных, правовых актов муниципального образования …………….. в сфере реализации муниципальной программы. |
| 2. | **Социальные риски** |
| 2.1. | Низкая активность населения | Активное участие, с применением всех форм вовлечения граждан, организаций в процесс реализации муниципальной программы |
| 3. | **Финансовые, бюджетные риски** |
| 3.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы. | Мониторинг исполнения условий предоставления субсидий из средств областного бюджета и оценка бюджетной обеспеченности расходов местного бюджета |
| 4. | **Организационные риски** |
| 4.1. | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы. | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной программы. |

**7. Ожидаемые конечные результаты реализации**

**муниципальной программы**

В ходе реализации муниципальной программы планируется провести благоустройство всех общественных территорий, в которых при проведении инвентаризации выявлена такая необходимость.

Ожидается, что в результате реализации муниципальной программы за период с 2018 по 2024 годы удастся достичь следующих показателей:

- повышение уровня комфортности проживания населения;

- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;

- улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических качеств городской среды;

-привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства общественных территорий;

- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а также развитие их творческого потенциала;

- поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач благоустройства.

Проведение мероприятий муниципальной программы создаст условия для культурно-досуговой деятельности, отдыха и занятий спортом для всех жителей муниципального образования. Проведение мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в соответствии с требованиями правил благоустройства, утвержденных в муниципальных образованиях Иркутской области, обеспечит единый подход к вопросам благоустройства на территории муниципального образования «Баяндай».

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

 городской среды на 2018-2024 годы»

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Улица** | **Дом** | **Примечание** |
| 1 | Полевая | 1А | Парк отдыха |
| 2 | Некунде | 78А | Парк отдыха |
| 3 | Полевая | 7А | Парк отдыха |
| 4 | Российская | 9А | Детская площадка |
| 5 | Комарова | 13А | Детская площадка |
| 6 | 60 лет Октября | 1Б | Детская площадка |
| 7 | Дорожная  | 4Г | Детская площадка |
| 8 | Заречная | 5В | Детская площадка |
| 9 | Некунде | 152А | Детская площадка |
| 10 | Модогоева | 3А | Детская площадка |
| 11 | Серегина | 6 | Детская площадка |
| 12 | Заречная | 28А | Детская площадка |
| 13 | Борсоева |  | Центральная улица |
| 14 | Некунде |  | Центральная улица |
| 15 | Бутунаева |  | Центральная улица |
| 16 | Гагарина |  | Центральная улица |
| 17 | Энергетиков |  | Площадка |
| 18 | Ипподромная | 1 | Аллея и площадь |
| 19 | Бутунаева |  | Центральная площадь |
| 20 | Генерала Иванова | 27А | Площадь |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

 городской среды на 2018-2024 годы»

Адресный перечень объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Улица** | **Дом** | **Примечание** |
| 1 | Советская | 116А |  + |
| 2 | Полевая | 5В | + |
| 3 | Шоссейная | 30 | + |
| 4 | Шоссейная | 10В | + |
| 5 | Комсомольский | 1А | + |
| 6 | Гагарина | 24А | + |
| 7 | Некунде | 21 | + |
| 8 | Шоссейная | 5 | + |
| 9 | Шоссейная | 2Б |  + |
| 10 | Гагарина | 98 |  - |
| 11 | Заречная | 54 |  - |
| 12 | Некунде | 92 |  - |
| 13 | Некунде | 90 |  + |
| 14 | Некунде | 96А |  - |
| 15 | Некунде | 129 |  - |
| 16 | Лесная | 8 |  - |
| 17 | Полевая | 3Г |  - |
| 18 | Полевая | 3Д |  - |
| 19 | Шоссейная | 2Г |  - |
| 20 | Шоссейная | 1 |  - |
| 21 | Шоссейная | 3 |  - |
| 22 | Шоссейная | 3Г |  - |
| 23 | Шоссейная | 3Д |  - |
| 24 | Шоссейная | 3Е |  - |
| 25 | Шоссейная | 3А |  - |
| 26 | Шоссейная | 13 |  - |
| 27 | Шоссейная | 15 |  - |
| 28 | Шоссейная | 10Е |  - |
| 29 | Шоссейная | 10Г |  - |
| 30 | Шоссейная | 15А |  - |
| 31 | Шоссейная | 2А |  - |
| 32 | Шоссейная | 6А |  - |
| 33 | Шоссейная | 6Б |  - |
| 34 | Шоссейная | 8Б |  + |
| 35 | Шоссейная | 10Д |  - |
| 36 | Шоссейная | 6Г |  - |
| 37 | Шоссейная | 14Б |  - |
| 38 | Шоссейная | 10В |  + |
| 39 | Шоссейная | 12В |  - |
| 40 | Шоссейная | 14А |  - |
| 41 | Шоссейная | 18А |  -  |
| 42 | Шоссейная | 20А |  - |
| 43 | Шоссейная | 12Е |  - |
| 44 | Шоссейная | 20Б |  - |
| 45 | Шоссейная | 26 |  - |
| 46 | Шоссейная | 28 |  - |
| 47 | Шоссейная | 32 |  - |
| 48 | Некунде | 115 | + |
| 49 | Некунде | 106А | + |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

 городской среды на 2018-2022 годы»

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, подлежащих благоустройству в 2018-2020 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Улица** | **Дом** | **Примечание** |
| 1 | Советская | 152-1 | Замена ворот |
| 2 | Набережная | 53 | Ремонт ограждения |
| 3 | Советская | 114 | Снос некапитальных строений (амбар, сарай);Замена ворот |
| 4 | Кооперативный | 9 | Устройство ворот |
| 5 | Заречная | 1 | Замена ворот |
| 6 | Набережная | 15 | Устройство ограждения |
| 7 | Комсомольский | 2-2 | Замена ограждения |
| 8 | Милицейский | 12 | Устройство ограждения |
| 9 | Набережная | 6 | Замена ограждения |
| 10 | Комарова | 17 | Устройство ограждения |
| 11 | Советская | 74 | Замена ограждения |
| 12 | Заречная | 7Д | Устройство ограждения |
| 13 | Некунде | 55 | Замена ограждения |
| 14 | Советская | 150-1 | Ремонт ограждения |
| 15 | Гагарина | 58-2 | Ремонт ограждения |
| 16 | Советская | 117-2 | Ремонт ограждения |
| 17 | Советская | 43-1 | Замена ограждения |
| 18 | Гагарина | 50 | Ремонт, покраска ограждения |
| 19 | Советская | 112-2 | Замена ограждения |
| 20 | Комсомольский | 6 | Ремонт, покраска ограждения |
| 21 | Набережная | 55 | Ремонт, покраска ограждения |
| 22 | Набережная | 55А | Замена части ограждения |
| 23 | Набережная | 60 | Замена ограждения и ворот |