09.12.2025 № 233

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАЯНДАЕВСКИЙ  РАЙОН

БАЯНДАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

# ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАЯНДАЙ» НА 2026-2030 ГОДЫ»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 (в редакции от 07.11.2025) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Баяндай», администрация муниципального образования «Баяндай»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Баяндай» на 2026-2030 годы» (Приложение № 1).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Баяндай» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального образования «Баяндай»

Борхонов А.А.

Утверждена постановлением

администрации муниципального

образования «Баяндай»

от 09.12.2025 г.  № 233

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАЯНДАЙ»

НА 2026-2030 ГОДЫ»

с. Баяндай, 2025 год

- Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды муниципального образования «Баяндай» на 2026-2030 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | ##### Администрация муниципального образования «Баяндай» |
| Участники муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Баяндай» |
| Подпрограммы муниципальной программы | Выделение подпрограмм не предусмотрено |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Баяндай» |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий. ##### 2. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. ##### 3. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. ##### 4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий; - площадь благоустроенных общественных территорий; - доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий; - площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя; - количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве не позднее 2030 года объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании), в соответствии с требованиями утвержденных Правил содержания и благоустройства территории муниципального образования «Баяндай»; - количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, по которым проведена инвентаризация территории; - количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве не позднее 2030 года в соответствии с требованиями утвержденных Правил содержания и благоустройства территории муниципального образования «Баяндай». |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2026-2030 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет: 14 184 640 руб., из них средств: местного бюджета 607 386 руб.; областного бюджета 13 577 254 руб.; на 2026 год 10 184 640 руб., из них средств: местного бюджета 407 386 руб.; областного бюджета 9 777 254 руб.; на 2027 год 1 000 000 руб., из них средств: местного бюджета 50 000 руб.; областного бюджета 950 000 руб.; на 2028 год 1 000 000 руб., из них средств: местного бюджета 50 000 руб.; областного бюджета 950 000 руб.; на 2029 год 1 000 000 руб., из них средств: местного бюджета 50 000 руб.; областного бюджета 950 000 руб.; на 2030 год 1 000 000 руб., из них средств: местного бюджета 50 000 руб.; областного бюджета 950 000 руб.; |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы | 1. Благоустройство общественных территорий. 2. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 3. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. 4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | ##### Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения |

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы, проблемы

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства – Конституции Российской Федерации. Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства определены в приоритетном проекте Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды», утвержденном Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10). Проект включает создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству общественных пространств (площадей, улиц, набережных и др.) при широком общественном обсуждении дизайн-проектов благоустройства территорий.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

Село Баяндай является административным центром Баяндаевского района, является опорным населенным пунктом. Населения с. Баяндай составляет 2888  человек. Инфраструктуру муниципального образования «Баяндай» составляют  многочисленные государственные и муниципальные учреждения районного значения, а также иные учреждения, которые оказывают услуги населению. Ведется активное строительство новых жилых домов усадебного типа.

На территории села Баяндай имеются двадцать шесть общественных территорий.

Благоустройство - совокупность работ и мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения на территории села, включающих в себя работы по инженерной подготовке территорий, строительству и ремонту объектов благоустройства, малых архитектурных форм, объектов монументально-декоративного искусства, надлежащему санитарному содержанию территорий, освещению, озеленению, оборудованию городской среды, внешней рекламы и информации, созданию внешнего облика села. На сегодняшний день вследствие целого ряда причин, таких как естественное старение твёрдых покрытий, малых архитектурных форм (далее - МАФ) и зелёных насаждений, некачественное восстановление элементов благоустройства после проведения ремонтных работ на инженерных сетях и порой неудовлетворительное содержание привели к тому, что существующее состояние благоустройства территории села не соответствует современным требованиям. Твёрдые покрытия нуждаются в восстановлении, число существующих МАФ не отвечает потребностям населения. При проведении работ по благоустройству территорий необходимо произвести санитарно-оздоровительные мероприятия по уходу за существующими насаждениями. Они являются первоочередными в комплексе всех работ и направлены на сохранение и восстановление частично утраченных экологических функций и ландшафтной привлекательности зеленых насаждений, обеспечение безопасности пребывания на территории. Красивый и ухоженный газон - один из важнейших компонентов ландшафта, а дополняют его газонные ограждения, выделяя газон визуально и защищая его от вытаптывания, транспорта, выгула животных в неположенных местах. Разбивка цветников внесет ландшафтное разнообразие, придаст территории живой, красочный вид, а также обогатит и выделит существующий рельеф. Знаковые и социально значимые места населенного пункта, такие как объекты физической культуры и спорта, мемориальные комплексы - архитектурные сооружения, воздвигнутые для увековечения памяти о каком-либо лице или событии, памятные знаки - стелы, скульптурные композиции и другие художественно-архитектурные формы, установленные на улицах и  других открытых территориях, имеющие историческую и культурную значимость, являются территориями общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Для поддержания эстетического вида знаковых мест, находящихся в неудовлетворительном состоянии, требуется их обустройство: ремонт, установка, памятников, ограждений, садовых диванов, урн, ремонт твердых покрытий, посадка кустарников, устройство цветников, вертикальное озеленение прилегающей территории.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения.

Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории муниципального образования «Баяндай», на которых планируется благоустройство в 2026-2030 годах, приведен в приложении № 1 муниципальной программы.

В течение последних нескольких лет в рамках муниципальных программ проводились мероприятия по благоустройству села. Были приобретены и установлены детские игровые комплексы, установка МАФов, асфальтирование дорожек. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Баяндай» на 2026-2030 годы (далее Программа) решает вопросы благоустройства территории села «Баяндай», учитывает необходимость благоустройства и повышение уровня комфортности территорий, сохранения условий для дальнейшего развития городской среды, генерирующей положительное эмоциональное восприятие населенного пункта, а также вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в административном центре Баяндаевского муниципального района.

Сведения о текущих показателях (индикаторах) состояния благоустройства в муниципальном образовании «Баяндай» за период, составляющий не менее 3 лет, предшествующих году начала реализации муниципальной программы, представлены в табл. 1.

Табл. 1

Сведения о текущих показателях (индикатора) состояния благоустройства в муниципальном образовании «Баяндай»

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Всего по МО | Значения показателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Общее количество и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные, пр.) | ед./кв.м. | 26/ 100748 | 21/ 23587 | 21/ 26659 | 21/ 30259 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 20 | 6 | 6 | 2 |
| 3. | Площадь благоустроенных общественных территорий | га | 30259 | 4814 | 3072 | 3160 |
| 4. | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 30,2 | 23,5 | 26,5 | 30,2 |
| 5. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв.м. | 10,8 | 8,17 | 9,23 | 10,8 |

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства, цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации муниципальной программы

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства – Конституции Российской Федерации. Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства определены в приоритетном проекте Российской Федерации «Инфраструктура для жизни» разработан во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ № 309), просматривающего достижение следующих целевых показателей и задач, выполнение которых характеризует достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни». Основным направлением муниципальной политики в сфере благоустройства является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий комфортности на территории муниципального образования, создание привлекательной городской атмосферы для жителей, а также привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства общественных и дворовых территорий.

Цель муниципальной программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории Баяндаевского сельского поселения Баяндаевского муниципального района Иркутской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.

##### 2. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

##### 3. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в таблице 2.

Табл. 2

# Сведения 
о показателях (индикаторах) муниципальной программы

# Срок реализации муниципальной программы: 2026-2030 годы.

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей 2026 год | Значения показателей 2027 год | Значения показателей 2028 год | Значения показателей 2029 год | Значения показателей 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Площадь благоустроенных общественных территорий | га. | 36255 | 39755 | 43144 | 46755 | 50255 |
| 3 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 36 | 39,5 | 42,8 | 46,4 | 50 |
| 4 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | кв.м. | 12,55 | 13,77 | 14,9 | 16,2 | 17,4 |
| 5 | Количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве не позднее 2030 года объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании), в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории муниципального образования | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, по которым проведена инвентаризация территории | ед. | 550 | 600 | 650 | 750 | 800 |
| 7 | Количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве не позднее 2030 года в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории муниципального образования «Баяндай» | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий.

Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территориях общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Общественные территории – это территории соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2026-2030 году (приложение 1), формируется исходя из физического состояния общественной территории, определенного по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Очередность благоустройства общественных территорий определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Баяндай».

Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в который включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, утверждается постановлением администрации муниципального образования «Баяндай».

Условием благоустройства является привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в реализации соответствующего мероприятия.

Мероприятие 2. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству (приложение 2), формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства)  и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляется не позднее 2030 года за счет средств собственников (пользователей) указанных объектов, земельных участков), в соответствии с требованиями Правил содержания и благоустройства территории муниципального образования «Баяндай», на основании заключенных соглашений с администрацией  муниципального образования «Баяндай».

Мероприятие 3. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее – ИЖС).

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводятся инвентаризационной комиссией, созданной муниципальным правовым актом, в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Адресный перечень ИЖС, подлежащих благоустройству не позднее 2030 года (приложение 3), формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, осуществляется не позднее 2030 года за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (собственников (землепользователей) земельных участков) в соответствии с требованиями Правил содержания и благоустройства территории муниципального образования «Баяндай», на основании заключенных соглашений с администрацией муниципального образования «Баяндай».

Мероприятия по благоустройству территорий реализуются с учетом:

- проведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ (срок обсуждения – не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов изменений в муниципальную программу), в том числе при внесении в них изменений;

- учета предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и (или) общественной территории в муниципальную программу, в том числе при внесении в нее изменений;

- обеспеченности в срок до 1 марта года предоставления субсидий проведение общественных обсуждений и определение территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий;

- осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

- обязательного установления минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий;

- условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

проведения соответствующего мероприятия с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

администрация муниципального образования «Баяндай» вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом сельского поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном межведомственной комиссией;

проведения органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий которых муниципальному образованию Иркутской области предоставляется субсидия:

в срок до даты, установленной соглашением о предоставлении субсидий (в случае, если земельный участок находится в муниципальной собственности, или если собственность на земельный участок не разграничена);

в срок до даты заключения органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области соглашения о предоставлении субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности);

Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы подлежит внесению в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Основанием для привлечения средств федерального бюджета, средств субсидий из областного бюджета является государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды на 
2025-2030 годы», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 202023 года № 1029-пп.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 14 184,64 тыс. руб.

Табл. 3.

| Период реализации программы | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | В том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  | МБ | ОБ | ФБ | Иные источники |
| Всего за весь период | 14 184,64 | 607,38 | 13577,25 |  |  |
| в том числе по годам: |  |  |  |  |  |
| 2026 год | 10 184,64 | 407,38 | 9777,25 |  |  |
| 2027 год | 1 000,00 | 50,00 | 950,00 |  |  |
| 2028 год | 1 000,00 | 50,00 | 950,00 |  |  |
| 2029 год | 1 000,00 | 50,00 | 950,00 |  |  |
| 2030 год | 1 000,00 | 50,00 | 950,00 |  |  |

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с рисками, обусловленными как внутренними факторами (организационные риски), так внешними факторами (изменения законодательства и внешней экономической ситуации и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы, приведена в таблице 4:

Табл. 4

Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы

| № | Описание рисков | Меры по снижению рисков |
| --- | --- | --- |
| 1. | Риски изменения законодательства |  |
| 1.1. | Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы. | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативных, правовых актов муниципального образования «Баяндай» в сфере реализации муниципальной программы. |
| 2. | Социальные риски |  |
| 2.1. | Низкая активность населения | Активное участие, с применением всех форм вовлечения граждан, организаций в процесс реализации муниципальной программы |
| 3. | Финансовые, бюджетные риски |  |
| 3.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы. | Мониторинг исполнения условий предоставления субсидий из средств областного бюджета и оценка бюджетной обеспеченности расходов местного бюджета |
| 4. | Организационные риски |  |
| 4.1. | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы. | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной программы. |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации

муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы планируется провести благоустройство всех общественных территорий, в которых при проведении инвентаризации выявлена такая необходимость.

Ожидается, что в результате реализации муниципальной программы за период с 2026 по 2030годы удастся достичь следующих показателей:

Общее количество благоустроенных общественных территорий на территории муниципального образования составит 5 единиц площадью 50255 кв.м.

Проведение мероприятий муниципальной программы создаст условия для культурно-досуговой деятельности, отдыха и занятий спортом для всех жителей муниципального образования. Проведение мероприятий по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в соответствии с требованиями правил содержания и благоустройства территории муниципального образования «Баяндай» обеспечит единый подход к вопросам благоустройства на территории  муниципального образования «Баяндай».

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на 2026-2030 годы»

Адресный перечень  общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2026-2030 году

| № пп | Улица | Дом | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Некунде | 88А |  |
| 2 | Юбилейная | 1 |  |
| 3 | Молодежная | 1А |  |
| 4 | Шоссейная | 10Ж |  |
| 5 | Гагарина | 65 |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на 2026-2030 годы»

Адресный перечень объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства)  имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству в 2026-2030 году

| № пп | Улица | Дом | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клубная | 2 |  |
| 2 | Некунде | 90 |  |
| 3 | Некунде | 29 |  |
| 4 | Некунде | 21 |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на 2026-2030 годы»

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, подлежащих благоустройству

в 2026-2030 году

| № пп | Улица | Дом | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Некунде | 63 |  |
| 2 | Некунде | 65 |  |
| 3 | Некунде | 1 |  |
| 4 | Некунде | 64 |  |
| 5 | Некунде | 66 |  |